四个会议室音视频系统设计及五楼整层吊顶设计项目公开招标

招 标 文 件

深圳市医疗卫生专业服务中心

二〇二三年七月

- 项目概述、采购需求及要求

  - 项目概述。

为提升中心会议室音响效果及五楼整体形象，现计划将中心现有四个会议室音视频系统及五楼整层天花进行升级改造设计。

  - 采购需求。

    - 设计阶段

具体设计内容包括但不限于：

      - 中心四个会议室音视频系统设计规划，根据采购方确认的设计，进行产品需求清单的编制和施工方案，并进行预算造价和招标文件的编制；

        - 包括会议室音视频总体合理美观布局设计；

        - 包括会议室音视频设备功能设计；

        - 包括会议室音视频设备配置、设备选型；

        - 包括会议室音视频设备供电点位配置；

        - 包括会议室音室频设备造价概算和招标文件的编制;

        - 包括会议室音室频系统安装全过程的指导监督和验收方案设计等。

      - 中心二期项目五楼整层天花吊顶，空调接口、消防烟感及喷淋头、照明、会议室装修等设计，根据采购方确认的设计进行装修材料需求清单的编制和施工方案，并进行预算造价和招标文件的编制。

        - 包括二期项目五楼整层天花施工总体合理美观布局设计；

        - 包括二期项目五楼整层天花施工造价概算和招标文件的编制；

        - 包括二期项目五楼整层天花施工全过程的指导监督和验收方案设计等。

      - 其它要求

        - 施工图图纸设计需符合规范要求;

        - 中标人应认真进行施工图设计，确保施工图完整、详细，能很好地指导施工;

        - 施工节点设计需出具节点大样图和具体做法，不可以直接简单套用图集;

        - 施工图设计除需满足规范要求外，还需要充分考虑方便施工、易于控制施工质量、便于采购施工材料和便于交付使用后的日常管理;

        - 中标人应在满足国家相关设计技术规范要求、招标人使用需求、功能定位和不降低项目品质的前提下，尽可能优化设计方案，节约工程造价。

    - 招标方确认阶段

中标人必须在设计图及相关设计成果经招标人确认前提出整改意见后7个工作日内进行修改完善，直至招标方确认通过为止。

    - 项目成果交付及施工阶段

        - 编制两项设计需求一览表及技术规格;

        - 编制工程招标文件;

        - 设计图纸及预算清单（提供可编制电子版）;

        - 如招标单位需要, 提供设备安装工艺要求。

  - 工期要求。

本项目要求在合同签订后20个日历日内完成介入系统设计、方案设计及施工图设计等全套图纸，完成招标文件规定的所有成果文件。中标人必须在设计图及相关设计成果经招标人确认前后提出整改意见后7个工作日内进行修改完善，直至招标方通过为止。

  - 付款方式。

    - 设计交稿，并招标方审核确认后付合同款70%；

    - 余款作为质保金，本项目竣工验收后一次性付清（无息）。

- 其它说明

  - 费用及评审办法。

    - 费用：设计费最高不得超过人民币10万元

    - 评审办法：综合评标法评选中标单位

  - 投标单位资质要求。

    - 具有独立法人资格（提供合法有效的营业执照扫描件，原件备查）；

    - 投标单位应具备住房和城乡建设部颁发的有效期内《建筑装饰工程设计专项乙级》以上资质；

    - 被授权委托代理人须为公司职员，且在本公司缴纳社保；

    - 本项目不接受联合体投标;

    - 参与本项目投标前三年内，在经营活动中没有重大违法及不良履约记录（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）。

  - 报名时间、地点及需提交的材料。

    - 报名时间：2023年7月31日至2023年8月4日 （北京时间）每天上午8:30至12:00，下午14:00至17:00（工作日）

    - 报名地点：深圳市南山区桃源街道龙苑路14号

    - 报名方式：传送报名资料至政务邮箱sylzfzx-zwblhr@wjw.sz.gov.cn

    - 报名需提交的材料：

      - 公司营业执照复印件1份（加盖公章）;

      - 法人授权委托书（内含身份证复印件，加盖公章）、被授权委托代理人身份证复印件（加盖公章，原件带上待核查）；

      - 被授权委托代理人近三个月社保证明（如投标人为新成立单位且成立时间不足三个月可提供任意一个月社保证明或者未缴交社保的说明亦视为通过资格性审查）;

      - 《政府采购投标及履约承诺函》。

- 注：如法定代表人与被授权委托代理人为同一人的无须提供法人授权委托书和被授权委托代理人近三个月社保证明。

  - 开标时间、地点。

开标时间和地点：待定

  - 采购方式。

公开招标

  - 公告期限。

自本公告发布之日起5个工作日

  - 其他

    - 报名即认为已了解本项目的所有公告内容。

    - 最终解释权归深圳市医疗卫生专业服务中心。

    - 此次招标若投标报名人数不足三家，则二次公示招标。二次公示招标后符合条件的投标单位仍少于三家的，可通过竞争性谈判方式或直接委托方式。

  - 联系方式

联系人：刘工，电话：15338800585

## 投标资料表

| 序号 | 内 容 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 说 明 |  |  |  |
| 一 | 招标单位：深圳市医疗卫生专业服务中心 联系人：刘工，电话：15338800585 |  |  |
| 二 | 投标单位资质要求： 1、具有独立法人资格（提供合法有效的营业执照扫描件，原件备查）； 2、投标单位应具备住房和城乡建设部颁发的有效期内《建筑装饰工程设计专项乙级》以上资质； 3、被授权委托代理人须为公司职员，且在本公司缴纳社保； 4、本项目不接受联合体投标; 5、参与本项目投标前三年内，在经营活动中没有重大违法及不良履约记录（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）。 |  |  |
| *投 标 报 价 |  |  |  |
| 三 | 1、投标报价为：设计费最高不得超过10万元； 2、投标报价应包括：见招标公告（招标内容）； 3、投标货币：人民币。 |  |  |
| 投 标 文 件 的 编 制 和 递 交 |  |  |  |
| 四 | 需提供资料及标准： - 投标人基础资料表（附件1）； - 公司营业执照复印件1份（加盖公章），验原件； - 投标人相关业绩表（附件2）； - 政府采购投标及履约承诺函（加盖公章）（附件6）； （5）承诺函（附件4）； （6）投标报价表（附件5）； （7）项目服务方案。 |  |  |
| 五 | 份数：叁份（壹正两副） |  |  |
| 六 | 投标书于开标当日自带至开标现场。 地 址：深圳市南山区桃源街道龙苑路14号 |  |  |
| 七 | 投标文件递交截止期时间：开标当天 （待定） |  |  |
| 八 | 开标时间：待定 |  |  |
| 评 标 |  |  |  |
| 九 | 评审委员会组成：由单位5名代表组成该项目评审委员会。 |  |  |
|  | 评价指标 | 权重 | 备注(评分细则) |
|  | 投标报价 | 30% | （详见评分表) |
|  | 业绩 | 20% |  |
|  | 项目服务方案 | 50% |  |
|  | 总评分 | 100% |  |
| 中 标 |  |  |  |
| 十一 | 综合评分得分最高的投标人为预中标候选人。经公示及招标采购评审小组研究确定最终中标人。 |  |  |

附件1

投标人基础资料表

| 投标人情况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标人全称 |  | 经营场所面积 |  |
| 地址 |  | 法人代表 |  |
| 成立时间 |  | 注册资金 |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 近三年在政府招标及行业集中招标活动中是否有违法、违约记录 |  |  |  |
| 近三年是否有受到处罚或存在争议事项说明 |  |  |  |

投标人代表签字：

单位公章：

注：1.此表应密封提交，与投标文件一并递交；

2.需提供无违法违约、无处罚事项、无出现重大事故相关承诺书或相关证明；

3.本附件须加盖公章。

附件2

投标人相关业绩表

投标人名称

| 序号 | 合同名称 | 服务单位 及地点 | 合同 金额 | 合同签订时间 | 服务单位电话及联系人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |

投标人代表签字：

单位公章：

注：1.此表应密封提交，与投标文件一并递交；

2.本附件须加盖公章。

附件3

综 合 评 分 表

| 序号 | 评价指标 | 权重 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 30% | （详见评分细则表） |  |
| 2 | 业绩 | 20% |  |  |
| 3 | 项目服务方案 | 50% |  |  |
| 评分细则表 |  |  |  |  |
| 序号 | 评分项 |  |  | 权重 |
| 一 | 价格 |  |  | 30 |
|  | 序号 | 评分因素 | 权重 | 评分准则 |
|  | 1 | 价格评分 | 30 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算；投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*30% |
| 二 | 综合实力 |  |  | 70 |
|  | 序号 | 评分因素 | 权重 | 评分准则 |
|  | 1 | 业绩 | 20 | 提供同类项目设计业绩，每提供一份得10分，最高得20分。 |
|  | 2 | 项目服务方案 | 50 | 项目工作方案：工作计划最为全面具体且贴合实际的，得50分；较好的，得25分；一般的得12分；其他情况酌情减分，不提供不得分。 |

附件4

承  诺  函

致：

我方已详细阅读了                        项目的需求书，自愿参加上述项目的招标，现就有关事项向采购人郑重承诺如下：

- 我方承诺已经具备了本项目需求书规定的承包（供应）商的资格条件。

- 我方承诺接受本项目需求书提及的所有内容和要求，保证按照需求书的要求按时提供优质、高效的服务。

- 我方承诺在中标后，按照规定时间和本项目需求书内容，与采购人签订服务合同，并保证严格执行双方签订的合同，承担合同规定的责任和义务。

- 我方承诺若采购人需追加采购本项目所列相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的价格提供。

承诺人（公章）：

附件5

## 投 标 报 价 表

| 投标单位 | 报价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- |

投标人代表签字                                         单位盖章

注：1、此表应密封提交，与投标文件一并递交。

2、本附件须加盖公章。

投标报价要求

1 投标报价应包含工人工资、养老保险、工伤保险、医疗保险、福利、材料费、税金等所有全部费用。

2 本次招标以总价中标，以全费用综合单价作为决算依据。

附件6

## 政府采购投标及履约承诺函

致：深圳市医疗卫生专业服务中心

我公司承诺：

      - 我公司本招标项目所提供的货物或服务未侵犯知识产权。

      - 具有履行合同所必需的专业技术能力。

      - 我公司参与本项目投标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

      - 我公司参与本项目授权委托代理人须为公司职员，且在本公司缴纳社保。

      - 我公司参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况。

      - 法律、行政法规规定的其他条件。

      - 我公司具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的六项条件。

      - 我公司未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

      - 我公司及附属机构，并非受托为本项目同一合同项下或者其中分项目的前期工作提供设计、编制规范、进行管理等服务的供应商。（适用于信息系统建设项目）

      - 我公司没有为采购项目同一合同项下提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

      - 我公司承诺如与本项目同一合同项下其他投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的情形，同意按投标无效处理。

      - 我公司参与该项目投标，严格遵循公平竞争的原则，不恶意串通，不妨碍其他投标人的竞争行为，不损害采购人或者其他投标人的合法权益。我公司已清楚，如违反上述要求，将作投标无效处理。

      - 我公司如果中标，做到守信，不偷工减料，依照本项目招标文件需求内容、签署的采购合同及本公司在投标中所作的一切承诺履约。

      - 我公司承诺本项目的报价不低于我公司的成本价，否则，我公司清楚将面临投标无效的风险；我公司承诺不恶意低价谋取中标；我公司对本项目的报价负责，中标后将严格按照本项目招标文件需求、签署的采购合同及我公司在投标中所作的全部承诺履行。我公司清楚，若我公司以“报价太低而无法履约”为理由放弃本项目中标资格时，愿意接受主管部门的处理处罚。若我公司中标本项目，我公司的报价明显低于其他投标人的报价时，我公司清楚，本项目将成为重点监管、重点验收项目，我公司将按时保质保量完成，并全力配合有关监管、验收工作；若我公司未按上述要求履约，我公司愿意接受主管部门的处理处罚。

      - 我公司已认真核实了投标文件的全部内容，所有资料均为真实资料。我公司对投标文件中全部投标资料的真实性负责，如被证实我公司的投标文件中存在虚假资料的，则视为我公司隐瞒真实情况、提供虚假资料，我公司愿意接受主管部门作出的行政处罚。

      - 我公司承诺不非法转包、分包。

以上承诺，如有违反，愿依照国家相关法律处理，并承担由此给采购人带来的损失。

投标人名称：

日期：